|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **SHORTSTORMERS** | **일시** | 2018.04.09 |
| **회의장소** | 도서관 2층 소회의실 | **참석자** | 임명진, 김철환, 이한울, 조은재, 조성윤, 천정호 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **프로젝트 계획서 및 요구사항 명세서 수정** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. 이번주 계획    1. 프로젝트 계획서 수정       1. 리크스 관리 계획 기준 수정 (담당 : 이한울)   가능성(발생 확률) 기준 선정  1, 2, 3, 4, 5 (1이 발생 가능성이 가장 높음)  영향도 기준 선정  최상 : 프로젝트 진행에 어려움을 주고 프로젝트가 실패할 수 있다.  상 : 프로젝트 진행에 어려움을 준다.  중 : 일정에 지연이 생긴다.  하 : 간단한 수정으로 해결된다.  최하 : 문제 없다.   * + 1. 리스크 관리 요소 추가 – 개발 도중 에러 발생 (담당 : 이한울)     2. WBS, Gantt차트, PERT차트 수정 ( 담당 : 천정호, 조은재, 임명진)     3. 역할 및 조직도 수정 ( 담당 : 조성윤)     4. 버전 관리 수정   초안은 V0.00으로 시작.  V1.00로 시작하여 소수 둘째 자리부터 변경을 시작한다.   * 1. 요구사항 명세서 수정      1. 시스템 개요에 다른 팀과의 차별점 추가      2. 요구사항 기술서 대안흐름, 예외흐름 수정  1. 지난주 이슈 상황   비기능 요구사항 작성 – 시스템 성능, 가독성, 편의성, 신뢰도 선정 |
| **이 슈** | 레드마인 하위일감 올리는 방법 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 프로젝트 계획서 – 리스크 관리 수정 | 이한울 |
| 프로젝트 계획서 – WBS 수정 | 천정호 |
| 프로젝트 계획서 – Gantt차트 수정 | 조은재 |
| 프로젝트 계획서 – PERT차트 수정 | 임명진 |
| 프로젝트 계획서 최종 정리 | 조성윤 |
| 요구사항 명세서 수정 | 김철환, 이한울, 임명진, 조은재, 조성윤, 천정호 |