|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **SHORTSTORMERS** | **일시** | 5월 14일 |
| **회의장소** | 제 1공학관 310호 | **참석자** | 김철환, 임명진, 이한울, 조은재, 조성윤, 천정호 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **요구사항 추가 및 수정사항에 따른 문서 수정 사항 논의** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. 이번주 계획 내용   요구사항 추가 -> 문서 변경하기  지난 주 이슈 사항(구현 과정에서 생긴 문서 변경 사항) 논의   * 1. 프로젝트 계획서 수정 – 임명진   목차 수정  주요 일정 수정  조직도 수정  WBS 수정  일정 수정   * 1. 요구사항 명세서 수정 – 조성윤   목차 수정  시스템 개요 수정  사용자 분석 수정  고객 기능 요구사항 수정  유스케이스 목록 수정  유스케이스 다이어그램 수정(담당 : 조은재)  사용자 인터페이스 요구사항 수정   * 1. Class 설계서 수정 – 임명진   불필요한 멤버필드, 메소드 삭제   * 1. UI 설계서 수정 – 조성윤   각 화면 제목 색상 명시  휴지통 화면 크기 수정  투두리스트 숨기기 버튼 명시   1. 조교님 피드백    1. UTF-8에도 종류가 있으므로 비트 수에 상관없이 UTF-8 사용 가능으로 변경하면 한글이 깨지는 문제 해결할 수 있다.   (모든 팀원들의 컴퓨터를 확인할 것)   * 1. 액터 다이어그램   문제점 : 액터 다이어그램에는 액터가 2개인데 액터 정의에는 1개이다.  (액터 정의와 액터 다이어그램 수가 맞아야 한다.)  액터를 굳이 2개 뽑을 필요 없고 한 개만 해도 된다.  액터에 외부라이브러리도 포함될 수 있다.  액터 다이어그램  사용자와 외부라이브러리는 관계가 없으면 따로 그려도 된다.  관계가 있을 때만 명시한다.  -> 결론 : 액터는 user와 엑셀 라이브러리 2개.  액터 다이어그램은 user, 엑셀 라이브러리 따로 관계를 표현하지 않고 둘 다 명시한다.   * 1. 유스케이스 다이어그램   문제점 : 유스케이스 목록과 유스케이스 다어이그램 개수가 다르다.  "과목 명/담당 교수/요일, 시간/수강년도, 학기"는 과목을 등록할 때 필요한 필드 값이므로 유스케이스 다이어그램에서 삭제한다. (목록 개수가 맞다.)  외부로 엑셀 라이브러리가 빠지고 그에 해당되는 유스케이스를 mapping한다.  과목 등록은 사용자와 외부 라이브러리 둘 다 연결이 되어야 한다.  시스템 관점에서 수정, 삭제 모두 외부와 연결되어 있으므로 다 연결해야 하지만 등록과 include관계이므로 보기 불편하면 과목 등록만 양쪽에 mapping되어 있어도 된다. |
| **이 슈** | 중요도 표시 방법을 변경할 가능성이 있음  변경 방법(확정 아님)  리스트에서 빨강색 글씨로 표현 -> 숫자(1, 2, 3)로 중요도 표현 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 프로젝트 계획서 수정 | 임명진 |
| 요구사항 명세서 수정 | 조성윤 |
| 유스케이스 다이어그램 수정 | 조은재 |
| Class 설계서 수정 | 임명진 |
| UI 설계서 수정 | 조성윤 |
|  |  |