|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **SHORTSTORMERS** | **일시** | 5월 21일 |
| **회의장소** | 제 1공학관 310호 | **참석자** | 김철환, 임명진, 이한울, 조은재, 조성윤, 천정호 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **부적합, 중복 코드 수정과 테스터 역할 분담** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. 이번주 계획    1. 부적합, 중복 코드 발생   김철환, 임명진, 이한울, 천정호 5월 25일까지 수정 완료   * 1. 테스터 역할 분담   유스케이스 5개 테스트, 테스트 결과 보고서 – 조성윤  유스케이스 8개 테스트 – 조은재  (5월 25일 이후 테스트 시작할 예정)   1. 지난주 이슈 사항   중요도 표시 방법 변경할 가능성 있음 -> 변경 후 모든 산출물의 V2.00에 반영함 |
| **이 슈** | 1. UI 설계서에서 수정 사항 발생 2. 구현 중 UTF-8 관련 설정 상 이슈 발생 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| UI 설계서 수정 | 조성윤 |
| 부적합, 중복 코드 수정 | 김철환, 임명진, 이한울, 천정호 |
| 유스케이스 5개 테스트, 테스트 결과 보고서 작성 | 조성윤 |
| 유스테이스 8개 테스트 | 조은재 |
| UTF-8 관련 설정 상 이슈 해결 | 임명진 |
|  |  |